上海大西洋焊接材料有限责任公司主厂房局部修缮项目监理服务采购需求书

1.项目名称

上海大西洋焊接材料有限责任公司主厂房局部修缮项目监理服务采购项目

2.项目地点

上海浦东新区庆达路188号

3.项目概况

本项目为主厂房局部修缮工程，主要建设内容包括

（1）厂房局部屋面更新；

（2）外立面更新；

（3）其他与本工程相关的修缮施工内容。

项目实施过程中，监理单位需依据国家及上海市现行建设工程监理相关规范、标准及管理规定，对工程施工阶段进行全过程监理服务，确保工程质量、安全、进度及投资控制目标实现。

4.服务内容

监理单位应依据国家及上海市现行建设工程监理规范、标准及相关管理规定，为本项目提供施工阶段全过程监理服务，包括但不限于以下内容：

（1）施工准备阶段监理服务，包括熟悉项目相关资料、施工图纸及技术文件，参加设计交底及图纸会审，提出合理化建议；

（2）审核施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案、进度计划、安全文明施工方案等文件，并提出审查意见；

（3）对施工单位项目管理人员、施工机械设备、材料供应计划等进行审核及监督检查；

（4）对工程施工质量实施全过程监督管理，包括但不限于屋面修缮、外立面更新、建筑装饰装修等施工内容的质量控制；

（5）对工程材料、构配件及设备进行进场验收，对涉及工程质量的关键材料、隐蔽工程及重要工序进行检查验收；

（6）对施工过程中的质量问题进行监督整改，督促施工单位落实整改措施，并做好相关记录；

（7）对工程进度实施动态管理，审核施工进度计划，跟踪工程实际进展情况，分析影响工期因素并提出合理化建议；

（8）对工程投资实施控制，审核工程计量、工程款支付申请、工程变更及现场签证等相关资料，提出审核意见；

（9）开展施工现场安全文明施工监督管理，检查施工单位安全生产管理体系及安全措施落实情况；

（10）协调建设单位、设计单位、施工单位之间的工作关系，及时协调解决施工过程中出现的问题；

（11）参与工程阶段验收、专项验收及竣工验收工作，审查竣工资料，协助完成工程移交；

（12）完成与本项目监理服务相关的其他技术咨询及配合工作。

5.服务范围

本次监理服务范围包括但不限于施工图设计文件范围内的建筑修缮工程施工阶段监理工作，具体包括：

（1）建筑工程施工监理（含屋面修缮、外立面修缮、建筑局部更新等）；

（2）结构相关施工内容监理（如涉及结构加固或局部改造）；

（3）给排水、电气等配套专业施工监理；

（4）施工现场质量、安全、进度、投资及合同管理；

（5）工程资料审核及竣工验收配合服务；

（6）与本项目施工实施相关的其他监理服务。

6.服务期限

自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期届满并完成相关监理服务工作之日止。

7.服务要求

（1）监理单位应具备房屋建筑工程监理相关资质，具有既有建筑修缮项目监理经验，熟悉上海市建设工程管理相关要求；

（2）监理成果应满足国家及上海市现行建设工程监理规范要求，确保监理资料完整、真实、准确；

（3）监理单位应严格履行质量控制、安全管理、进度控制、投资控制及合同管理职责，确保工程建设目标实现；

（4）监理单位应安排满足项目需求的监理人员驻场服务，及时响应现场管理要求；

（5）监理单位应积极配合建设单位、设计单位及施工单位开展各项协调工作，及时解决施工过程中出现的问题；

（6）未经采购人同意，不得擅自更换项目总监理工程师及主要监理人员；

（7）不得将本项目监理任务转包或违法分包；

（8）监理单位应做好信息保密工作，不得泄露项目相关资料及信息。

8.投标人资格要求

（1）具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照；

（2）具有中华人民共和国住房和城乡建设部房屋建筑工程丙级及其以上资质。

（3） 拟派项目总监理工程师须为服务方本单位的工作人员，持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书》，注册专业须为房屋建筑工程。

（4）未被列入“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单、“信用中国”失信被执行人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单，近三年内无重大违法违规记录；

（5）近三年内具有类似既有建筑修缮、厂房改造或建筑维修类项目监理业绩；

（6）近三年内未与采购人发生弃标、违约或严重履约争议情形。

9.其他要求

（1）监理服务费用应包含完成本项目监理工作所需的全部费用，包括人员费用、现场服务费用、管理费用、资料整理费用及相关配合费用等；

（2）未尽事宜按国家及上海市现行相关规范及规定执行。


