
主厂房局部修缮项目监理服务    
合同书
甲方：  上海大西洋焊接材料有限责任公司         

地址：  上海市浦东新区庆达路188号              

法定代表人：       张晓柏                      

联系方式：        021-58973208                 

乙方：                               

地址：                               

法定代表人：                             

联系方式：                            

签订日期：                          

     合同编号：                          

甲方（委托方）：     上海大西洋焊接材料有限责任公司        

乙方（被委托方）：                                       

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规及《建设工程监理规范》（GB/T50319‑2013）文件，甲乙双方遵循平等自愿、公平诚信原则，就主厂房局部修缮项目进行监理事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵照执行 。
第一条 工程概况

1、项目名称：_主厂房局部修缮项目___
2、项目地点：__浦东新区合庆镇庆达路188号__
3、修缮工程内容：本项目为修缮工程，主要建设内容包括厂房屋面修缮、外立面更新改造及相关配套修缮工程。其中，屋面修缮包括保温、局部构造修复更新；外立面更新包括墙面整修、局部构件翻新及整体风貌提升；同时结合使用需求，新增气窗等构筑内容。
4、工程概算造价：人民币__271.0__万元（大写：__贰佰柒拾壹 万元整）
5、特别说明：厂房修缮涉及钢结构、消防、动火作业、高空作业，监理重点管控安全风险、结构安全、防火防腐质量。

第二条 监理服务范围与工作内容

1、监理服务范围

本项目施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期全过程监理服务。

2、监理主要工作内容

2.1施工准备阶段

（1）熟悉厂房修缮图纸、施工方案，参加图纸会审、技术交底；

（2）审查施工单位报送的施工组织设计、钢结构防腐、动火作业、高空作业、消防改造专项施工方案；

（3）核查施工单位资质、特种作业人员（焊工、登高作业等）上岗证件；

（4）查验进场材料、构配件、设备质量证明文件，对不合格材料责令退场。

2.2施工实施阶段

（1）监督施工单位按图纸、规范、方案施工，重点管控：屋面防水、钢结构除锈防腐等关键部位；

（2）对隐蔽工程、关键工序执行巡视、平行检验、必要旁站；

（3）严格管控现场安全：动火作业、高空作业、临时用电、厂房内作业防护，排查安全隐患；发现隐患签发监理通知单，督促整改闭环；

（4）监督施工单位落实厂房现场文明施工，做好厂区成品保护，避免对厂房原有设备、管线造成损坏；

（5）核对实际完成工程量，协助把控施工进度，审核施工单位进度报表；

（6）做好监理日志、监理台账，收集整理工程资料；

（7）协调甲方、施工单位各方现场工作。

2.3竣工验收阶段

（1）组织工程预验收，出具预验收意见，督促施工单位完成全部问题整改；

（2）协助甲方组织正式竣工验收；

（3）整理全套监理档案，出具厂房修缮工程质量监理评估报告。

2.4缺陷责任期阶段

（1）缺陷责任期内开展回访巡查；

（2）核查厂房修缮部位质量缺陷原因，督促施工单位落实维修整改。

重要约定：乙方监理为监督管理服务，不替代施工单位的质量、安全生产主体责任。

第三条 监理服务期限

1、监理服务期自__2016____年_12___月__1__日起，至缺陷责任期届满、全部监理工作完成之日止。
2、因甲方原因、施工单位原因造成工期延误，监理服务期限相应顺延。

第四条 监理服务费及支付

1、本项目监理服务费合计人民币______元（大写：_____________元整）。
2、本费用为固定总价，包含人员、交通、资料、办公、税费等全部费用，除合同另有约定外，甲方不再另行支付其他费用。

3、支付方式：银行转账或承兑汇票
（1）合同签订后__15__日内，甲方支付监理服务费_30___%，计________元；

（2）工程竣工验收合格后__15__日内，甲方支付监理服务费__60__%，计________元；

（3）乙方完成合同约定的全部监理工作，并向甲方移交完整监理资料后_15_日内，甲方付清剩余款项__10__%，计________元。
4、乙方应当在各付款节点对应的付款条件达成后3个工作日内，向甲方开具对应金额的合法有效的增值税专用发票。甲方收到发票并审核无误后，按合同约定支付相应款项；如乙方未按约开具发票或发票不合法、无效，甲方有权暂缓支付相应款项，且不承担违约责任。
5、双方收款账户：

甲方付款账户：

户名：上海大西洋焊接材料有限责任公司

开户行：_中国农业银行股份有限公司上海合庆支行
账号：_03787800040008658__

乙方收款账户：

户名：________________

开户行：________________

账号：________________

第五条 双方权利与义务

1、 甲方权利义务

（1）向乙方免费提供厂房修缮图纸、工程量清单、施工合同、厂房原有相关资料。甲方提供的资料仅作监理工作参考，乙方应当独立对资料的适用性、准确性进行核查，甲方不对资料的疏漏或错误承担责任，不免除乙方的监理审查义务。
（2）为乙方开展监理提供必要现场工作条件；指定项目联系人：________，及时回复乙方报送的监理文件、工作联系单；
（3）按照合同约定按时足额支付监理服务费；

（4）有权监督监理工作，对乙方履职不到位提出整改要求。

2、 乙方权利义务

（1）组建项目监理机构，派驻持证监理人员开展工作；总监理工程师及主要监理人员的驻场时间不得少于【  】日/月，乙方应当每日向甲方报送监理人员到岗记录。乙方拟更换总监理工程师或主要监理人员的，应至少提前7日向甲方提交书面申请，并载明拟更换人员的资质、持证情况及履职条件，经甲方书面审核同意后方可更换；拟更换人员不符合合同约定或项目要求的，甲方有权拒绝。
（2）严格按照国家规范、设计文件、合同约定独立、公正履行监理职责，重点关注厂房结构安全、消防安全、动火作业安全。

（3）按规范出具监理通知单、监理日志、监理评估报告等监理文件。

（4）不得与施工单位串通损害甲方合法权益。如乙方与施工单位串通损害甲方利益，或未及时将重大质量、安全隐患书面告知甲方的，甲方有权立即解除合同，要求乙方退还全部已付监理费，并要求乙方支付相当于监理服务费总额20%的违约金；如造成甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。
（5）发现重大质量、安全隐患，第一时间书面告知甲方。

（6）工程结束后，完整移交全套监理档案资料给甲方。乙方未按合同约定期限移交完整监理档案资料的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币____元。
第六条、履行服务要求：
1、乙方应当严格按照法律法规、工程建设规范、设计文件、甲方书面要求及本合同约定提供监理服务，确保监理服务质量符合本合同及监理规范要求，并按照本合同或招标文件约定的期限完成全部监理工作。
2、服务履行过程中如突现政策变更，乙方应提前通报并提出应对措施。

3、甲方仅承担本合同约定的服务费及政策明确的费用。

第七条、责任与赔偿

1、乙方违约

（1）因乙方监理失职给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部实际损失，甲方有权直接从应付未付的监理服务费中扣除相应赔偿款，不足部分乙方仍应补足。非因乙方原因造成质量、安全事故的，乙方不承担责任。

（2）乙方擅自更换主要监理人员、无故不到岗履职，甲方有权要求限期整改；拒不整改，甲方有权解除合同。并要求乙方退还已付未履行对应服务部分的监理费，同时乙方应向甲方支付相当于监理服务费总额10%的违约金。
2、甲方违约

甲方未按合同约定支付监理服务费用的，每逾期一日，应按应付未付金额的_0.5_‰向乙方支付违约金。

3、损害赔偿范围

因一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失；其中乙方主张的损失赔偿总额最高不得超过本合同总价款，甲方主张的损失赔偿总额不受本款上限限制。
第八条 合同变更与补充

本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条、责任排除

甲乙双方对下列事项不承担责任：因不可抗力(包括但不限于自然灾害、政府行为、战争等社会异常事件)带来的相关损失；

第十条、保密条款

1、甲、乙双方对为履行本合同过程中获知的对方商业秘密和其它资料负有保密的义务。双方需采取有效措施使上述资料免于被无关人员接触，包括要求参与本合同工作的雇员遵守本条之规定。

2、甲、乙双方应为对方的各种优惠和其它商业信息保密。

第十一条、合同解除与终止

1、合同期间如发生严重的质量事故对甲方业务造成严重影响，或服务水平达不到甲方要求经甲方提出整改要求仍无明显改善的，甲方有权书面通知乙方终止本合同。合同履行期间，乙方应根据甲方时间和质量要求，保质保量提供相应服务，如乙方提供的服务不及时或质量不符合甲方要求，在甲方提出整改要求后乙方仍无明显改善的情形累计达到3次及以上的，甲方有权以乙方根本违约为由解除合同，并取消乙方后续参与“本合同同类项目”投标的资格。乙方应在收到甲方终止或解除合同通知后 10 日内，配合甲方完成资料、现场及相关工作的交接。
3、下列情形，乙方有权单方解除本合同，并不承担任何赔偿责任：

（1）甲方遭遇破产、清算等导致丧失继续履行合同能力的；

（2）甲方无正当理由未按照合同约定的期限和金额支付监理服务费，逾期超过30日，经乙方书面催告后15日内仍未支付的。
第十二条、履约保证金
无

第十三条、争议解决

1、因履行本合同所产生的任何纠纷，双方当事人应协商解决，协商不成，双方应向甲方所在地的人民法院起诉。

2、本合同的履行和纠纷的处理均适用中华人民共和国的法律法规。

第十四条、合同效力

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。
2、本合同未尽事宜由双方另行协商确定。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
4、合同附件与本合同具有同等法律效力，当附件与合同冲突时，以本合同为准。

附件：1、*********限公司报价单
      2、*********项目招标文件

3、反商业贿赂协议
	甲方：（盖章）上海大西洋焊接材料有限责任公司
	乙方：（盖章）

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	日期：
	日期：
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